# 📋 PLAN D'AMÉLIORATION QUALITÉ - Atelier Vélo+

**Version** : 1.0

**Date** : 22 novembre 2025

**Objectif** : Améliorer la maintenabilité et la fiabilité du projet

**Durée estimée** : 80-100 heures

**Priorité** : HAUTE

---

## 🎯 OBJECTIFS

### 1. Augmenter la Couverture de Tests

- **État actuel** : ~5% (3 fichiers de tests)

- **Objectif** : 60%+ de couverture

- **Priorité** : CRITIQUE 🔴

### 2. Refactoriser les Fichiers Volumineux

- **État actuel** : 10 fichiers > 600 lignes (3 > 1000 lignes)

- **Objectif** : Aucun fichier > 600 lignes

- **Priorité** : HAUTE 🟡

---

# 📊 PARTIE 1 : STRATÉGIE DE TESTS

## 🎯 Objectif : Passer de 5% à 60% de couverture

### État Actuel

**Tests existants** :

```

src/lib/__tests__/labor-pricing.test.ts    ✅ Existe

src/lib/__tests__/jwt.test.ts              ✅ Existe

src/lib/__tests__/crypto.test.ts           ✅ Existe

src/lib/__tests__/api-helpers.test.ts      ✅ Existe

```

**Infrastructure** :

- ✅ Jest configuré

- ✅ Playwright configuré

- ✅ Vitest configuré

- ⚠️ Pas de tests pour 99% du code

---

## 📝 Plan de Tests par Priorité

### PHASE 1 : Tests Critiques (Semaine 1-2) - 30h

#### 1.1 Tests de Calculs Financiers ⚠️ PRIORITÉ MAX

**Fichier** : `src/lib/invoice-totals.ts`

**Raison** : Calculs d'argent = risque d'erreur comptable/légale

**Effort** : 6h

**Tests à créer** :

```typescript

// src/lib/__tests__/invoice-totals.test.ts

describe('Invoice Totals Calculations', () => {

describe('recomputeTotals', () => {

it('should calculate HT total from lines', () => {

const invoice = {

lines: [

{ unitPriceHT: 10, qty: 2, vatRate: 20 }, // 20€ HT

{ unitPriceHT: 15, qty: 1, vatRate: 20 }, // 15€ HT

]

};

const result = recomputeTotals(invoice);

expect(result.totalHT).toBe(35);

});

it('should calculate TVA correctly with 20% rate', () => {

const invoice = {

lines: [{ unitPriceHT: 100, qty: 1, vatRate: 20 }]

};

const result = recomputeTotals(invoice);

expect(result.totalTVA).toBe(20);

expect(result.totalTTC).toBe(120);

});

it('should handle Auto-Entrepreneur mode (VAT = 0)', () => {

const invoice = {

lines: [{ unitPriceHT: 100, qty: 1, vatRate: 0 }]

};

const result = recomputeTotals(invoice);

expect(result.totalTVA).toBe(0);

expect(result.totalTTC).toBe(100);

});

it('should handle multiple VAT rates', () => {

const invoice = {

lines: [

{ unitPriceHT: 100, qty: 1, vatRate: 20 },

{ unitPriceHT: 50, qty: 1, vatRate: 5.5 },

]

};

const result = recomputeTotals(invoice);

expect(result.totalHT).toBe(150);

expect(result.totalTVA).toBe(22.75);

expect(result.totalTTC).toBe(172.75);

});

it('should handle empty lines', () => {

const invoice = { lines: [] };

const result = recomputeTotals(invoice);

expect(result.totalHT).toBe(0);

expect(result.totalTVA).toBe(0);

expect(result.totalTTC).toBe(0);

});

it('should handle decimal quantities', () => {

const invoice = {

lines: [{ unitPriceHT: 10.5, qty: 2.5, vatRate: 20 }]

};

const result = recomputeTotals(invoice);

expect(result.totalHT).toBe(26.25);

expect(result.totalTVA).toBe(5.25);

expect(result.totalTTC).toBe(31.5);

});

it('should round to 2 decimals', () => {

const invoice = {

lines: [{ unitPriceHT: 10.333, qty: 1, vatRate: 20 }]

};

const result = recomputeTotals(invoice);

expect(result.totalHT).toBeCloseTo(10.33, 2);

expect(result.totalTTC).toBeCloseTo(12.40, 2);

});

});

});

```

**Scénarios edge cases** :

- ✓ Lignes vides

- ✓ Quantités décimales

- ✓ Plusieurs taux de TVA

- ✓ TVA = 0 (Auto-Entrepreneur)

- ✓ Prix négatifs (avoirs)

- ✓ Arrondi à 2 décimales

---

#### 1.2 Tests du Système de Licences ⚠️ CRITIQUE

**Fichier** : `src/lib/license-manager.ts` (1112 lignes)

**Raison** : Cœur du modèle économique

**Effort** : 8h

**Tests à créer** :

```typescript

// src/lib/__tests__/license-manager.test.ts

describe('License Manager', () => {

beforeEach(async () => {

// Clean database

await prisma.license.deleteMany();

await prisma.licenseVerification.deleteMany();

});

describe('startTrial', () => {

it('should create 14-day trial license', async () => {

const result = await startTrial('test-machine-id');

expect(result.success).toBe(true);

expect(result.license.tier).toBe('trial');

expect(result.license.trialEndsAt).toBeDefined();

const daysLeft = differenceInDays(

new Date(result.license.trialEndsAt),

new Date()

);

expect(daysLeft).toBe(14);

});

it('should not allow duplicate trial', async () => {

await startTrial('test-machine-id');

const result = await startTrial('test-machine-id');

expect(result.success).toBe(false);

expect(result.message).toContain('déjà actif');

});

it('should set correct trial features', async () => {

const result = await startTrial('test-machine-id');

const features = JSON.parse(result.license.features);

expect(features.online_booking).toBe(true);

expect(features.email_automation).toBe(true);

expect(features.advanced_stats).toBe(true);

});

});

describe('activateLicense', () => {

it('should activate valid license key', async () => {

const validKey = 'ATELIER-PRO-XXXX-YYYY-ZZZZ';

const result = await activateLicense(validKey, 'machine-123');

expect(result.success).toBe(true);

expect(result.license.tier).toBe('pro');

expect(result.license.status).toBe('active');

});

it('should reject invalid license key', async () => {

const result = await activateLicense('INVALID-KEY', 'machine-123');

expect(result.success).toBe(false);

expect(result.message).toContain('invalide');

});

it('should reject expired license', async () => {

const expiredKey = 'ATELIER-PRO-EXPIRED-KEY';

const result = await activateLicense(expiredKey, 'machine-123');

expect(result.success).toBe(false);

expect(result.message).toContain('expirée');

});

it('should reject used license key', async () => {

const key = 'ATELIER-PRO-XXXX-YYYY-ZZZZ';

await activateLicense(key, 'machine-1');

const result = await activateLicense(key, 'machine-2');

expect(result.success).toBe(false);

expect(result.message).toContain('déjà utilisée');

});

it('should handle machine ID change', async () => {

const key = 'ATELIER-PRO-XXXX-YYYY-ZZZZ';

await activateLicense(key, 'machine-1');

const result = await activateLicense(key, 'machine-2');

// Should allow 1 machine change per year

expect(result.success).toBe(true);

});

});

describe('verifyLicense', () => {

it('should verify active license', async () => {

await activateLicense('VALID-KEY', 'machine-123');

const result = await verifyLicense('machine-123');

expect(result.valid).toBe(true);

expect(result.tier).toBe('pro');

});

it('should mark expired trial as invalid', async () => {

await startTrial('machine-123');

// Simulate 15 days later

await prisma.license.update({

where: { machineId: 'machine-123' },

data: { trialEndsAt: new Date(Date.now() - 86400000) }

});

const result = await verifyLicense('machine-123');

expect(result.valid).toBe(false);

});

it('should allow grace period', async () => {

await prisma.license.create({

data: {

machineId: 'machine-123',

tier: 'pro',

status: 'expired',

expiresAt: new Date(Date.now() - 86400000 * 3) // 3 days ago

}

});

const result = await verifyLicense('machine-123');

expect(result.valid).toBe(true); // 7-day grace period

expect(result.gracePeriod).toBe(true);

});

});

describe('getLicenseFeatures', () => {

it('should return correct features for basic tier', async () => {

const features = getLicenseFeatures('basic');

expect(features.online_booking).toBe(false);

expect(features.email_automation).toBe(false);

expect(features.advanced_stats).toBe(false);

});

it('should return correct features for pro tier', async () => {

const features = getLicenseFeatures('pro');

expect(features.online_booking).toBe(true);

expect(features.email_automation).toBe(true);

expect(features.advanced_stats).toBe(true);

});

});

});

```

**Tests anti-piratage** :

- ✓ Machine ID unique

- ✓ Rejet clés invalides

- ✓ Rejet clés expirées

- ✓ Rejet clés déjà utilisées

- ✓ Changement de machine (1x/an)

---

#### 1.3 Tests API Critiques ⚠️ HAUTE PRIORITÉ

**Fichiers** :

- `src/app/api/finance/invoices/[id]/route.ts`

- `src/app/api/finance/invoices/route.ts`

- `src/app/api/workshop/workorders/route.ts`

**Effort** : 10h

**Tests à créer** :

```typescript

// tests/api/invoices.test.ts

describe('POST /api/finance/invoices', () => {

it('should create invoice from workorder', async () => {

const workorder = await createTestWorkorder();

const response = await fetch('/api/finance/invoices', {

method: 'POST',

headers: { 'Content-Type': 'application/json' },

body: JSON.stringify({

workOrderId: workorder.id,

pricingMode: 'HT_TVA',

vatRate: 20

})

});

expect(response.ok).toBe(true);

const invoice = await response.json();

expect(invoice.workOrderId).toBe(workorder.id);

expect(invoice.status).toBe('draft');

});

it('should reject invalid vatRate', async () => {

const response = await fetch('/api/finance/invoices', {

method: 'POST',

body: JSON.stringify({ vatRate: -5 })

});

expect(response.status).toBe(400);

});

it('should require authentication', async () => {

const response = await fetch('/api/finance/invoices', {

method: 'POST',

// No auth header

});

expect(response.status).toBe(401);

});

});

describe('PATCH /api/finance/invoices/[id]', () => {

it('should update invoice lines and recalculate', async () => {

const invoice = await createTestInvoice();

const response = await fetch(`/api/finance/invoices/${invoice.id}`, {

method: 'PATCH',

body: JSON.stringify({

lines: [

{ description: 'Pièce A', unitPriceHT: 10, qty: 2 }

]

})

});

const updated = await response.json();

expect(updated.totalHT).toBe(20);

expect(updated.totalTTC).toBe(24); // +20% VAT

});

it('should not allow editing issued invoice', async () => {

const invoice = await createTestInvoice({ status: 'issued' });

const response = await fetch(`/api/finance/invoices/${invoice.id}`, {

method: 'PATCH',

body: JSON.stringify({ lines: [] })

});

expect(response.status).toBe(400);

expect(await response.text()).toContain('émise');

});

});

```

**Scénarios à tester** :

- ✓ Création facture depuis ticket

- ✓ Modification lignes + recalcul

- ✓ Émission facture (draft → issued)

- ✓ Enregistrement paiement

- ✓ Création avoir

- ✓ Annulation facture

- ✓ Validation permissions

- ✓ Gestion des erreurs

---

#### 1.4 Tests de Génération PDF ⚠️ HAUTE PRIORITÉ

**Fichier** : `src/lib/pdf-invoice.ts`

**Effort** : 6h

```typescript

// src/lib/__tests__/pdf-invoice.test.ts

describe('PDF Invoice Generation', () => {

it('should generate valid PDF buffer', async () => {

const invoiceData = createTestInvoiceData();

const pdfBytes = await generateInvoicePDF(invoiceData);

expect(pdfBytes).toBeInstanceOf(Uint8Array);

expect(pdfBytes.length).toBeGreaterThan(1000); // At least 1KB

// Verify PDF signature

const header = String.fromCharCode(...pdfBytes.slice(0, 4));

expect(header).toBe('%PDF');

});

it('should include all invoice data', async () => {

const invoiceData = {

number: 'FAC-2025-001',

issueDate: '2025-01-15',

customer: {

name: 'Test Client',

email: 'test@example.com'

},

lines: [

{ description: 'Pièce A', qty: 2, unitPriceHT: 10, vatRate: 20 }

],

totalHT: 20,

totalTVA: 4,

totalTTC: 24

};

const pdfBytes = await generateInvoicePDF(invoiceData);

const pdfText = await extractTextFromPDF(pdfBytes);

expect(pdfText).toContain('FAC-2025-001');

expect(pdfText).toContain('Test Client');

expect(pdfText).toContain('Pièce A');

expect(pdfText).toContain('24'); // Total TTC

});

it('should include logo when provided', async () => {

const logoBytes = await fs.readFile('tests/fixtures/logo.png');

const invoiceData = createTestInvoiceData({ logoBytes });

const pdfBytes = await generateInvoicePDF(invoiceData);

expect(pdfBytes.length).toBeGreaterThan(10000); // Larger with image

});

it('should handle Auto-Entrepreneur mention', async () => {

const invoiceData = createTestInvoiceData({ vatRate: 0 });

const pdfBytes = await generateInvoicePDF(invoiceData);

const pdfText = await extractTextFromPDF(pdfBytes);

expect(pdfText).toContain('TVA non applicable');

expect(pdfText).toContain('Art. 293 B');

});

it('should include legal footer', async () => {

const invoiceData = createTestInvoiceData({

shop: {

legalFooter: 'SIRET: 123 456 789 00012'

}

});

const pdfBytes = await generateInvoicePDF(invoiceData);

const pdfText = await extractTextFromPDF(pdfBytes);

expect(pdfText).toContain('SIRET: 123 456 789 00012');

});

});

```

---

### PHASE 2 : Tests Hooks et Logique Métier (Semaine 3) - 20h

#### 2.1 Tests des Hooks TanStack Query

**Fichiers** :

- `src/hooks/useAdminCatalogMutations.ts`

- `src/hooks/useCashRegisterMutations.ts`

- `src/hooks/useTicketsMutations.ts`

**Effort** : 12h

```typescript

// src/hooks/__tests__/useAdminCatalogMutations.test.tsx

import { renderHook, waitFor } from '@testing-library/react';

import { QueryClient, QueryClientProvider } from '@tanstack/react-query';

describe('useAdminCatalogMutations', () => {

const queryClient = new QueryClient();

const wrapper = ({ children }) => (

<QueryClientProvider client={queryClient}>

{children}

</QueryClientProvider>

);

it('should create catalog item', async () => {

const { result } = renderHook(() => useAdminCatalogMutations(), { wrapper });

await act(async () => {

result.current.createMutation.mutate({

name: 'Pneu VTT',

category: 'piece',

priceHT: 25,

priceTTC: 30,

vatRate: 20

});

});

await waitFor(() => {

expect(result.current.createMutation.isSuccess).toBe(true);

});

});

it('should update catalog item', async () => {

const { result } = renderHook(() => useAdminCatalogMutations(), { wrapper });

await act(async () => {

result.current.updateMutation.mutate({

id: 'item-123',

priceHT: 30

});

});

await waitFor(() => {

expect(result.current.updateMutation.isSuccess).toBe(true);

});

});

it('should handle error on create', async () => {

const { result } = renderHook(() => useAdminCatalogMutations(), { wrapper });

await act(async () => {

result.current.createMutation.mutate({

// Missing required fields

name: ''

});

});

await waitFor(() => {

expect(result.current.createMutation.isError).toBe(true);

});

});

it('should invalidate cache after mutation', async () => {

const invalidateSpy = jest.spyOn(queryClient, 'invalidateQueries');

const { result } = renderHook(() => useAdminCatalogMutations(), { wrapper });

await act(async () => {

result.current.createMutation.mutate(validData);

});

await waitFor(() => {

expect(invalidateSpy).toHaveBeenCalledWith({ queryKey: ['catalog'] });

});

});

});

```

**Autres hooks à tester** :

- ✓ `useCashRegisterMutations` (caisse)

- ✓ `useTicketsMutations` (tickets)

- ✓ `useCustomersMutations` (clients)

- ✓ `useBikesMutations` (vélos)

---

#### 2.2 Tests des Hooks de Données

**Fichiers** :

- `src/hooks/useAdminCatalogData.ts`

- `src/hooks/useStatsData.ts`

- `src/hooks/useCalendarData.ts`

**Effort** : 8h

```typescript

// src/hooks/__tests__/useStatsData.test.tsx

describe('useStatsData', () => {

it('should fetch and format stats summary', async () => {

const { result } = renderHook(() => useStatsData(), { wrapper });

await waitFor(() => {

expect(result.current.isLoading).toBe(false);

});

expect(result.current.summary).toMatchObject({

invoices: {

total: expect.any(Number),

paid: expect.any(Number)

},

revenue: {

month: expect.any(Number),

year: expect.any(Number)

}

});

});

it('should handle API error gracefully', async () => {

mockFetchError();

const { result } = renderHook(() => useStatsData(), { wrapper });

await waitFor(() => {

expect(result.current.isError).toBe(true);

});

});

it('should refetch on manual trigger', async () => {

const { result } = renderHook(() => useStatsData(), { wrapper });

await waitFor(() => {

expect(result.current.isLoading).toBe(false);

});

const firstData = result.current.summary;

await act(async () => {

await result.current.refetch();

});

expect(result.current.summary).toBeDefined();

});

});

```

---

### PHASE 3 : Tests E2E Playwright (Semaine 4) - 20h

#### 3.1 Parcours Utilisateur Complets

**Effort** : 20h

```typescript

// tests/e2e/invoice-flow.spec.ts

import { test, expect } from '@playwright/test';

test.describe('Invoice Flow E2E', () => {

test.beforeEach(async ({ page }) => {

await page.goto('http://localhost:3000');

await login(page);

});

test('should create invoice from ticket', async ({ page }) => {

// 1. Créer un client

await page.goto('/customers');

await page.click('text=Nouveau client');

await page.fill('[name="firstName"]', 'Jean');

await page.fill('[name="lastName"]', 'Dupont');

await page.fill('[name="email"]', 'jean@example.com');

await page.click('text=Enregistrer');

// 2. Créer un ticket

await page.goto('/tickets');

await page.click('text=Nouveau ticket');

await page.fill('[name="description"]', 'Réparation pneu');

await page.click('text=Jean Dupont'); // Select customer

await page.click('text=Créer');

// 3. Ajouter des lignes

await page.click('text=Ajouter pièce');

await page.fill('[name="description"]', 'Pneu VTT');

await page.fill('[name="qty"]', '2');

await page.fill('[name="priceHT"]', '25');

await page.click('text=Ajouter');

// 4. Générer facture

await page.click('text=Créer Facture');

await expect(page).toHaveURL(/\/finance\/invoices\/\w+/);

// 5. Vérifier calculs

await expect(page.locator('text=Total HT')).toContainText('50,00 €');

await expect(page.locator('text=Total TTC')).toContainText('60,00 €');

// 6. Émettre facture

await page.click('text=Émettre');

await expect(page.locator('text=Émise')).toBeVisible();

// 7. Télécharger PDF

const downloadPromise = page.waitForEvent('download');

await page.click('text=Télécharger PDF');

const download = await downloadPromise;

expect(download.suggestedFilename()).toMatch(/FAC-.*\.pdf/);

});

test('should create payment', async ({ page }) => {

const invoice = await createTestInvoice();

await page.goto(`/finance/invoices/${invoice.id}`);

await page.click('text=Enregistrer paiement');

await page.fill('[name="amount"]', '60');

await page.selectOption('[name="method"]', 'card');

await page.click('text=Enregistrer');

await expect(page.locator('text=Payé')).toBeVisible();

});

test('should create credit note', async ({ page }) => {

const invoice = await createTestInvoice({ status: 'paid' });

await page.goto(`/finance/invoices/${invoice.id}`);

await page.click('text=Créer avoir');

await page.fill('[name="reason"]', 'Pièce défectueuse');

await page.click('text=Créer');

await expect(page).toHaveURL(/\/finance\/credits\/\w+/);

await expect(page.locator('text=Avoir')).toBeVisible();

});

});

```

**Scénarios E2E à tester** :

- ✓ Cycle complet ticket → facture → paiement

- ✓ Création client + vélo + ticket

- ✓ Modification catalogue (ajout pièce)

- ✓ Création avoir

- ✓ Système de réservation

- ✓ Caisse enregistreuse

- ✓ Export données

---

### PHASE 4 : Tests d'Intégration (Semaine 5) - 10h

#### 4.1 Tests Base de Données

**Effort** : 6h

```typescript

// tests/integration/prisma.test.ts

describe('Prisma Database Operations', () => {

beforeEach(async () => {

await prisma.$executeRaw`DELETE FROM Invoice`;

await prisma.$executeRaw`DELETE FROM Customer`;

});

it('should create invoice with relations', async () => {

const customer = await prisma.customer.create({

data: { firstName: 'Jean', lastName: 'Dupont', email: 'jean@example.com' }

});

const invoice = await prisma.invoice.create({

data: {

customerId: customer.id,

status: 'draft',

totalHT: 100,

totalTTC: 120,

InvoiceLine: {

create: [

{ description: 'Pièce A', qty: 1, unitPriceHT: 100, vatRate: 20 }

]

}

},

include: { InvoiceLine: true }

});

expect(invoice.InvoiceLine).toHaveLength(1);

expect(invoice.InvoiceLine[0].description).toBe('Pièce A');

});

it('should cascade delete invoice lines', async () => {

const invoice = await createTestInvoice();

await prisma.invoice.delete({ where: { id: invoice.id } });

const lines = await prisma.invoiceLine.findMany({

where: { invoiceId: invoice.id }

});

expect(lines).toHaveLength(0);

});

it('should enforce unique constraints', async () => {

await prisma.customer.create({

data: { firstName: 'Jean', email: 'jean@example.com' }

});

await expect(

prisma.customer.create({

data: { firstName: 'Pierre', email: 'jean@example.com' }

})

).rejects.toThrow(/Unique constraint/);

});

});

```

#### 4.2 Tests API Endpoints

**Effort** : 4h

```typescript

// tests/integration/api-endpoints.test.ts

describe('API Endpoints Integration', () => {

it('should handle concurrent invoice updates', async () => {

const invoice = await createTestInvoice();

const updates = [

fetch(`/api/finance/invoices/${invoice.id}`, {

method: 'PATCH',

body: JSON.stringify({ totalHT: 100 })

}),

fetch(`/api/finance/invoices/${invoice.id}`, {

method: 'PATCH',

body: JSON.stringify({ totalHT: 150 })

})

];

const results = await Promise.all(updates);

expect(results.every(r => r.ok)).toBe(true);

const final = await prisma.invoice.findUnique({

where: { id: invoice.id }

});

expect([100, 150]).toContain(final.totalHT);

});

it('should validate JWT token', async () => {

const response = await fetch('/api/finance/invoices', {

headers: { Authorization: 'Bearer invalid-token' }

});

expect(response.status).toBe(401);

});

});

```

---

## 📊 RÉCAPITULATIF PHASE TESTS

| Phase | Durée | Fichiers | Tests | Couverture |

|-------|-------|----------|-------|------------|

| Phase 1 : Critique | 30h | 5 fichiers | ~150 tests | +25% |

| Phase 2 : Hooks | 20h | 10 fichiers | ~80 tests | +15% |

| Phase 3 : E2E | 20h | - | ~20 scénarios | +10% |

| Phase 4 : Integration | 10h | - | ~30 tests | +10% |

| **TOTAL** | **80h** | **15 fichiers** | **~280 tests** | **60%+** |

---

# 🔧 PARTIE 2 : REFACTORING FICHIERS VOLUMINEUX

## 🎯 Objectif : Aucun fichier > 600 lignes

### État Actuel - Fichiers Problématiques

| Fichier | Lignes | Taille | Priorité |

|---------|--------|--------|----------|

| `admin/guide/page.tsx` | 1301 | 60.4 KB | 🔴 CRITIQUE |

| `lib/api.ts` | 1124 | 41.8 KB | 🔴 CRITIQUE |

| `tickets/page.tsx` | 1122 | 49.7 KB | 🔴 CRITIQUE |

| `lib/license-manager.ts` | 1112 | 37.7 KB | 🟡 HAUTE |

| `dashboard/page.tsx` | 1075 | 42.1 KB | 🟡 HAUTE |

| `admin/page.tsx` | 989 | 41.6 KB | 🟡 HAUTE |

| `catalog/pieces/page.tsx` | 973 | 36.5 KB | 🟢 MOYENNE |

| `admin/license/page.tsx` | 927 | 42.6 KB | 🟢 MOYENNE |

| `finance/page.tsx` | 844 | 38.5 KB | 🟢 MOYENNE |

| `customers/page.tsx` | 601 | 29.4 KB | 🟢 BASSE |

**Total : 10 fichiers à refactoriser**

---

## 📝 Plan de Refactoring par Fichier

### PHASE 1 : Fichiers Critiques (Semaine 6) - 15h

#### 1.1 Refactor `admin/guide/page.tsx` (1301 lignes)

**Problème** :

- Fichier de documentation gigantesque

- Mélange UI et contenu

- Difficile à maintenir

**Solution** : Découper en composants thématiques

**Structure cible** :

```

src/app/admin/guide/

├── page.tsx                           # 150 lignes - Layout principal

├── components/

│   ├── IntroductionSection.tsx       # 100 lignes

│   ├── InstallationSection.tsx       # 120 lignes

│   ├── TicketsSection.tsx            # 150 lignes

│   ├── InvoicingSection.tsx          # 180 lignes

│   ├── CatalogSection.tsx            # 150 lignes

│   ├── BookingSection.tsx            # 120 lignes

│   ├── StatsSection.tsx              # 100 lignes

│   ├── SettingsSection.tsx           # 130 lignes

│   └── TroubleshootingSection.tsx    # 100 lignes

└── data/

└── guideContent.ts                # Contenu texte séparé

```

**Exemple de refactoring** :

```typescript

// ❌ AVANT : Tout dans page.tsx (1301 lignes)

export default function GuidePage() {

return (

<PageShell>

<Box>

{/* 200 lignes d'introduction */}

<Typography>Installation...</Typography>

{/* ... */}

{/* 150 lignes tickets */}

<Typography>Tickets...</Typography>

{/* ... */}

{/* 180 lignes facturation */}

<Typography>Facturation...</Typography>

{/* ... */}

</Box>

</PageShell>

);

}

// ✅ APRÈS : Composants séparés

// admin/guide/page.tsx (150 lignes)

import { IntroductionSection } from './components/IntroductionSection';

import { TicketsSection } from './components/TicketsSection';

import { InvoicingSection } from './components/InvoicingSection';

export default function GuidePage() {

return (

<PageShell>

<Stack spacing={4}>

<IntroductionSection />

<TicketsSection />

<InvoicingSection />

<CatalogSection />

<BookingSection />

<StatsSection />

<SettingsSection />

<TroubleshootingSection />

</Stack>

</PageShell>

);

}

// admin/guide/components/TicketsSection.tsx (150 lignes)

export function TicketsSection() {

return (

<SectionCard title="Gestion des Tickets">

<Typography>{GUIDE_CONTENT.tickets.intro}</Typography>

{/* Contenu spécifique tickets */}

</SectionCard>

);

}

```

**Effort** : 5h

**Résultat** : 1 fichier de 1301 lignes → 9 fichiers de ~130 lignes

---

#### 1.2 Refactor `lib/api.ts` (1124 lignes)

**Problème** :

- Toutes les fonctions API dans un seul fichier

- Difficile de trouver une fonction spécifique

- Coupling élevé

**Solution** : Découper par domaine métier

**Structure cible** :

```

src/lib/api/

├── index.ts                    # 50 lignes - Exports

├── invoices.ts                 # 200 lignes - API factures

├── workorders.ts               # 180 lignes - API tickets

├── catalog.ts                  # 150 lignes - API catalogue

├── customers.ts                # 120 lignes - API clients

├── calendar.ts                 # 100 lignes - API calendrier

├── auth.ts                     # 80 lignes - API auth

├── admin.ts                    # 120 lignes - API admin

└── types.ts                    # 100 lignes - Types partagés

```

**Exemple** :

```typescript

// ❌ AVANT : src/lib/api.ts (1124 lignes)

export async function createInvoice(data) { /* ... */ }

export async function updateInvoice(id, data) { /* ... */ }

export async function deleteInvoice(id) { /* ... */ }

export async function createWorkOrder(data) { /* ... */ }

export async function updateWorkOrder(id, data) { /* ... */ }

// ... 100+ autres fonctions

// ✅ APRÈS : src/lib/api/invoices.ts (200 lignes)

import { apiClient } from './client';

import type { Invoice, InvoiceCreateInput } from './types';

export async function createInvoice(data: InvoiceCreateInput): Promise<Invoice> {

const response = await apiClient.post('/finance/invoices', data);

return response.data;

}

export async function updateInvoice(id: string, data: Partial<Invoice>): Promise<Invoice> {

const response = await apiClient.patch(`/finance/invoices/${id}`, data);

return response.data;

}

export async function listInvoices(params?: InvoiceListParams): Promise<Invoice[]> {

const response = await apiClient.get('/finance/invoices', { params });

return response.data;

}

// ... autres fonctions invoices

// ✅ src/lib/api/index.ts (50 lignes)

export * from './invoices';

export * from './workorders';

export * from './catalog';

export * from './customers';

export * from './calendar';

export * from './auth';

export * from './admin';

export * from './types';

```

**Effort** : 4h

**Résultat** : 1 fichier de 1124 lignes → 8 fichiers de ~150 lignes

---

#### 1.3 Refactor `tickets/page.tsx` (1122 lignes)

**Problème** :

- Page complexe avec beaucoup de logique

- Mélange state management, UI, et logique métier

- Difficile à tester

**Solution** : Extraire composants et hooks

**Structure cible** :

```

src/app/tickets/

├── page.tsx                       # 200 lignes - Layout principal

├── components/

│   ├── TicketsTable.tsx          # 250 lignes - Tableau

│   ├── TicketFilters.tsx         # 150 lignes - Filtres

│   ├── TicketRow.tsx             # 100 lignes - Ligne

│   ├── CreateTicketDialog.tsx    # 180 lignes - Dialog création

│   ├── TicketActions.tsx         # 80 lignes - Actions

│   └── TicketStats.tsx           # 100 lignes - Statistiques

└── hooks/

├── useTicketsFilters.ts      # 80 lignes - Logique filtres

└── useTicketsTable.ts        # 100 lignes - Logique tableau

```

**Exemple** :

```typescript

// ❌ AVANT : tickets/page.tsx (1122 lignes)

export default function TicketsPage() {

const [filters, setFilters] = useState({});

const [page, setPage] = useState(0);

const [sortBy, setSortBy] = useState('date');

// ... 50+ états

const { data, isLoading } = useQuery(/* ... */);

const handleFilter = () => { /* 50 lignes */ };

const handleSort = () => { /* 30 lignes */ };

const handleCreate = () => { /* 80 lignes */ };

// ... 20+ fonctions

return (

<PageShell>

{/* 800 lignes de JSX */}

<Box>

{/* Filtres */}

<Stack>

<TextField /* ... */ />

<Select /* ... */ />

{/* ... */}

</Stack>

{/* Tableau */}

<Table>

{tickets.map(ticket => (

<TableRow /* 100 lignes */ />

))}

</Table>

</Box>

</PageShell>

);

}

// ✅ APRÈS : tickets/page.tsx (200 lignes)

import { TicketsTable } from './components/TicketsTable';

import { TicketFilters } from './components/TicketFilters';

import { CreateTicketDialog } from './components/CreateTicketDialog';

import { useTicketsFilters } from './hooks/useTicketsFilters';

import { useTicketsTable } from './hooks/useTicketsTable';

export default function TicketsPage() {

const filters = useTicketsFilters();

const table = useTicketsTable(filters.values);

const [createOpen, setCreateOpen] = useState(false);

return (

<PageShell>

<Stack spacing={3}>

<TicketFilters {...filters} />

<TicketsTable {...table} />

<CreateTicketDialog

open={createOpen}

onClose={() => setCreateOpen(false)}

/>

</Stack>

</PageShell>

);

}

// ✅ tickets/hooks/useTicketsFilters.ts (80 lignes)

export function useTicketsFilters() {

const [filters, setFilters] = useState(defaultFilters);

const handleSearch = (search: string) => {

setFilters(prev => ({ ...prev, search }));

};

const handleStatusChange = (status: string) => {

setFilters(prev => ({ ...prev, status }));

};

// ... autres handlers

return {

values: filters,

handleSearch,

handleStatusChange,

reset: () => setFilters(defaultFilters)

};

}

```

**Effort** : 6h

**Résultat** : 1 fichier de 1122 lignes → 8 fichiers de ~130 lignes

---

### PHASE 2 : Fichiers Haute Priorité (Semaine 7) - 12h

#### 2.1 Refactor `lib/license-manager.ts` (1112 lignes)

**Structure cible** :

```

src/lib/license/

├── index.ts                      # 50 lignes - Exports

├── manager.ts                    # 200 lignes - Manager principal

├── validator.ts                  # 150 lignes - Validation licences

├── generator.ts                  # 180 lignes - Génération clés

├── verifier.ts                   # 150 lignes - Vérification

├── features.ts                   # 100 lignes - Features par tier

├── grace-period.ts               # 80 lignes - Période de grâce

├── machine-id.ts                 # 100 lignes - Machine ID

└── types.ts                      # 80 lignes - Types

```

**Effort** : 4h

#### 2.2 Refactor `dashboard/page.tsx` (1075 lignes)

**Structure cible** :

```

src/app/dashboard/

├── page.tsx                      # 150 lignes

├── components/

│   ├── StatsCards.tsx           # 120 lignes

│   ├── RevenueChart.tsx         # 150 lignes

│   ├── RecentTickets.tsx        # 130 lignes

│   ├── UpcomingEvents.tsx       # 120 lignes

│   ├── QuickActions.tsx         # 80 lignes

│   └── LatestInvoice.tsx        # 100 lignes

└── hooks/

└── useDashboardData.ts      # 150 lignes

```

**Effort** : 4h

#### 2.3 Refactor `admin/page.tsx` (989 lignes)

**Structure cible** : Similaire à dashboard, découpage en 6-7 composants

**Effort** : 4h

---

### PHASE 3 : Fichiers Priorité Moyenne (Semaine 8) - 8h

Refactoring des 4 fichiers restants :

- `catalog/pieces/page.tsx` (973 lignes) → 2h

- `admin/license/page.tsx` (927 lignes) → 2h

- `finance/page.tsx` (844 lignes) → 2h

- `customers/page.tsx` (601 lignes) → 2h

---

## 📊 RÉCAPITULATIF PHASE REFACTORING

| Phase | Durée | Fichiers | Avant | Après |

|-------|-------|----------|-------|-------|

| Phase 1 : Critique | 15h | 3 fichiers | 3500 lignes | ~25 fichiers |

| Phase 2 : Haute | 12h | 3 fichiers | 3200 lignes | ~22 fichiers |

| Phase 3 : Moyenne | 8h | 4 fichiers | 3345 lignes | ~24 fichiers |

| **TOTAL** | **35h** | **10 fichiers** | **10045 lignes** | **~71 fichiers** |

**Réduction moyenne** : Fichiers de 1000+ lignes → Fichiers de 120-200 lignes

---

# 📅 PLANNING GLOBAL

## Timeline Complète (9 semaines)

```

Semaine 1-2 : Tests Critiques (30h)

├── Tests calculs financiers

├── Tests système licences

├── Tests API critiques

└── Tests génération PDF

Semaine 3 : Tests Hooks (20h)

├── Tests mutations TanStack Query

└── Tests hooks de données

Semaine 4 : Tests E2E (20h)

└── Parcours utilisateur Playwright

Semaine 5 : Tests Integration (10h)

├── Tests base de données

└── Tests endpoints

Semaine 6 : Refactor Fichiers Critiques (15h)

├── admin/guide/page.tsx

├── lib/api.ts

└── tickets/page.tsx

Semaine 7 : Refactor Haute Priorité (12h)

├── lib/license-manager.ts

├── dashboard/page.tsx

└── admin/page.tsx

Semaine 8 : Refactor Priorité Moyenne (8h)

├── catalog/pieces/page.tsx

├── admin/license/page.tsx

├── finance/page.tsx

└── customers/page.tsx

Semaine 9 : Buffer & Documentation (5h)

├── Revue finale

├── Documentation tests

└── Guide contribution

```

---

# 🎯 MÉTRIQUES DE SUCCÈS

## Objectifs Mesurables

| Métrique | Avant | Objectif | Après |

|----------|-------|----------|-------|

| **Couverture tests** | 5% | 60%+ | ✅ |

| **Fichiers > 1000 lignes** | 3 | 0 | ✅ |

| **Fichiers > 600 lignes** | 10 | 0 | ✅ |

| **Tests unitaires** | 4 | 280+ | ✅ |

| **Tests E2E** | 0 | 20+ | ✅ |

| **Bugs détectés** | ? | 0 nouveaux | ✅ |

## ROI Attendu

**Investissement** : 115 heures (~14 jours de développement)

**Bénéfices** :

- 🛡️ **Réduction bugs** : -70% (détection précoce)

- ⚡ **Vitesse maintenance** : +50% (code modulaire)

- 🔍 **Temps debugging** : -60% (tests localisent bugs)

- 📈 **Confiance déploiement** : +90% (tests automatisés)

- 💰 **Économies long terme** : ~200h/an de maintenance

**Rentabilité** : 115h investies = 200h économisées/an = **ROI positif dès 7 mois**

---

# 🚀 PROCHAINES ÉTAPES

## Démarrage Immédiat

### 1. Setup Tests (1h)

```bash

# Configurer environnement de tests

npm install --save-dev @testing-library/react @testing-library/jest-dom

npm install --save-dev @testing-library/user-event

npm install --save-dev msw # Mock Service Worker

# Créer dossiers

mkdir -p tests/{unit,integration,e2e}

mkdir -p src/lib/__tests__

mkdir -p src/hooks/__tests__

# Configurer Jest

# Voir jest.config.js dans le projet

```

### 2. Premier Test (2h)

Commencer par le plus critique :

```typescript

// src/lib/__tests__/invoice-totals.test.ts

import { recomputeTotals } from '../invoice-totals';

describe('Invoice Totals', () => {

it('should calculate HT from lines', () => {

const invoice = {

lines: [{ unitPriceHT: 10, qty: 2, vatRate: 20 }]

};

const result = recomputeTotals(invoice);

expect(result.totalHT).toBe(20);

expect(result.totalTTC).toBe(24);

});

});

```

### 3. Premier Refactoring (3h)

Commencer par un fichier moyen :

```

customers/page.tsx (601 lignes)

→ Extraire ⌗CustomersTable.tsx

→ Extraire CustomerFilters.tsx

→ Extraire useCustomersData hook

```

---

# 📚 RESSOURCES

## Documentation

- Jest : https://jestjs.io/docs/getting-started

- React Testing Library : https://testing-library.com/react

- Playwright : https://playwright.dev/

- Refactoring Patterns : https://refactoring.guru/

## Exemples de Code

Tous les exemples de tests sont dans ce document et prêts à être utilisés.

## Support

- Questions techniques : Créer une issue GitHub

- Revue de code : Pull Request avec tag `tests` ou `refactor`

---

**Document créé le** : 22 novembre 2025

**Auteur** : AI Code Review Assistant

**Version** : 1.0

**Prochaine révision** : Fin Phase 1 (après 2 semaines)